| **Historias de usuario** |
| --- |

| **Título** | Registro de usuario en la plataforma de viajes |
| --- | --- |
| **Descripción** | Como cliente potencial, quiero poder registrarme en la plataforma de viajes, para poder acceder a planes turísticos personalizados y realizar reservas de manera segura |
| **Criterios de aceptación** | * El usuario puede acceder a la página de registro, al darle clic en “Registrarme” desde la página principal. * El formulario de registro solicita información básica (nombre, apellido, tipo de documento, número de documento , correo electrónico, contraseña, confirmar contraseña). * El sistema valida que el correo no esté registrado previamente y muestra mensajes de error si es necesario. * El sistema valida que la contraseña y confirmar contraseña sean iguales, y tenga como mínimo 6 caracteres. * El usuario puede iniciar sesión en la plataforma con su cuenta recién creada. |
| **Prioridad** | Alta |

| **Estimación** | 5h |
| --- | --- |
| **Dependencias** | * Diseño de la página de registro. * Desarrollo de la funcionalidad de validación de correo electrónico. * Desarrollo de la funcionalidad de validación de contraseñas. |

| **Título** | Inicio de sesión en la plataforma de viajes |
| --- | --- |
| **Descripción** | Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión en la plataforma para acceder a mis planes turísticos y realizar reservas. |
| **Criterios de aceptación** | * El usuario puede acceder a la página al darle clic “iniciar sesión” desde la página principal. * El formulario solicita el correo electrónico, la contraseña del usuario y un avatar para que escoja a su elección. * El sistema valida las credenciales y permite el acceso si son correctas. * Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error. |
| **Prioridad** | Alta |

| **Estimación** | 3h |
| --- | --- |
| **Dependencias** | * Diseño de la página de inicio de sesión. * Desarrollo de la funcionalidad de autenticación de usuarios |

| **Título** | Visualización de planes turísticos personalizados |
| --- | --- |
| **Descripción** | Como usuario autenticado, quiero ver planes turísticos personalizados, para encontrar opciones que se ajusten a mis intereses y preferencias. |
| **Criterios de aceptación** | * El usuario puede acceder a la barra de búsqueda donde elige que tipo de plan desea, desde que lugar va a viajar, su rango de fechas ida y vuelta y con cuantas personas va a viajar. Todo desde su cuenta. * El sistema muestra una lista de planes basados en la búsqueda realizada por el usuario. * En las visualizaciones se muestran los planes turísticos, hoteles con sus tipos de habitaciones y el tipo de alimentación que desee el usuario(desayuno, desayuno y almuerzo, desayuno y almuerzo y comida o varias comidas) * El usuario puede seleccionar un plan y proceder a la reserva. |
| **Prioridad** | Alta |

| **Estimación** | 3 semanas |
| --- | --- |
| **Dependencias** | * Diseño de la página de visualización de planes turísticos. * Algoritmo de personalización de planes según las preferencias del usuario. * Desarrollo de filtros y búsqueda de planes. |

| **Título** | Realización de reserva de un hotel |
| --- | --- |
| **Descripción** | Como usuario autenticado, quiero poder reservar un hotel como parte de mi plan turístico, para asegurar mi alojamiento durante el viaje. |
| **Criterios de aceptación** | * El usuario puede seleccionar un hotel como parte de un plan turístico. * El usuario puede elegir que tipo de habitación desea dentro del hotel. * El usuario puede elegir que tipo de alimentación desea para su reserva dentro del hotel * El usuario puede confirmar su reserva y ver el costo total. |
| **Prioridad** | Alta |

| **Estimación** | 3 semanas |
| --- | --- |
| **Dependencias** | * Vista de visualizar y reservar hotel * Integración de filtros * Validar que se haya elegido el hotel y el tipo de habitación. |

| **Título** | Realización de reserva de plan turístico |
| --- | --- |
| **Descripción** | Como usuario autenticado, quiero poder reservar un plan turístico, ya sea que solo quiera asegurar mi alojamiento durante el viaje. |
| **Criterios de aceptación** | * El usuario puede seleccionar un hotel como parte de un plan turístico. * El usuario puede elegir que tipo de habitación desea dentro del hotel. * El usuario puede confirmar su reserva y ver el costo total. |
| **Prioridad** | Alta |

| **Estimación** | 3 semanas |
| --- | --- |
| **Dependencias** | * Vista de visualizar y reservar hotel * Integración de filtros * Validar que se haya elegido el hotel y el tipo de habitación. |

| **Título** | Visualización de reservas |
| --- | --- |
| **Descripción** | Como usuario autenticado, quiero poder ver todas mis reservas en un solo lugar, para gestionar mis planes turísticos de manera sencilla |
| **Criterios de aceptación** | * El usuario puede acceder a una página de "Mi itinerario" desde su cuenta. * El sistema muestra una lista de todas las reservas activas y pasadas. * Cada reserva contiene detalles como fechas, ubicación y servicios incluidos (alojamiento, alimentación). * El usuario puede cancelar una reserva dentro de los plazos permitidos. |
| **Prioridad** | Media |

| **Estimación** | 2 semana |
| --- | --- |
| **Dependencias** | * Diseño de la página "Mi itinerario". * Integración con el sistema de gestión de reservas. * Funcionalidad de cancelación de reservas. |

| **Título** | Realizar y visualizar reservas de vuelos |
| --- | --- |
| **Descripción** | Como usuario autenticado, quiero poder realizar mis reservas de vuelo, eligiendo que tipo de vuelo quiero, ya sea sencillo o premium, y ver desde dónde quiero viajar. Así mismo, dentro del itinerario, ver la información de mis vuelos |
| **Criterios de aceptación** | * El usuario puede acceder a la página donde se encuentra la reserva de vuelos * El sistema muestra una lista de todos los vuelos disponibles y sus precios. |
| **Prioridad** | Media |

| **Estimación** | 1 semana |
| --- | --- |
| **Dependencias** | * Diseño la vista de vuelos. * Integración con vuelos disponibles para visualizarlos |